Załącznik nr 1 do SWZ

Wzór Umowy Nr   ………………..

zawarta w Magnuszewie w ……………………… 02.2022 roku, pomiędzy:

Gminą Magnuszew z siedzibą w Magnuszewie przy ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew

NIP 812-19-14-938, REGON 670223830

reprezentowaną przez Wójta Gminy Magnuszew – Marka Drapałę,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Szaraniec

zwaną dalej Zamawiającym,

a

z siedzibą 	 reprezentowaną

przez

NIP…………………………., REGON………………… .

zwaną dalej Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji pn.: „Remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym” nr referencyjny ZP.271.6.2022.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. „Remont dróg gminnych tłuczniem kamiennym”.

- Umowa ma być wykonywana zgodnie umową, warunkami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożonej ofercie (Zał. Nr 1 i 2 do umowy) oraz zgodnie                               z obowiązującymi przepisami prawa.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, transport i rozgarnięcie kruszywa na remont dróg
gminnych na terenie Gminy Magnuszew w ilości 1 800 ton o frakcji 0-31,5mm w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia.

- Dostarczone kruszywo będzie posiadało wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości, odpowiadające normie PN-EN 13242+A1:2010 lub równoważnej.

- Dostarczone kruszywo będzie posiadało:

1)	certyfikat wydany przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu art. 105
ustawy Pzp

lub

2)	deklarację właściwości użytkowych zgodną z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG potwierdzające zgodność materiału z
normą PN-EN 13242 +A1:2010 lub równoważną, które należy przedstawić dla dostarczanej partii materiału w momencie dostawy.

- Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, azbest, plastikowe, drewniane, gliny; w przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmowi przyjęcia dostawy.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia.

- Wykonawca zapewnieni bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności w czasie realizacji dostaw oraz będzie utrzymywał miejsce prowadzonych dostaw w stanie bezpiecznym dla osób postronnych.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, transport, rozładunek kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Magnuszew.

- Dostawy będą realizowane przy użyciu samochodów samowyładowczych dopuszczonych do ruchu o ładowności do 30 ton, w dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

- Wykonawca     dokonał     ubezpieczenia     OC     w     zakresie     prowadzonej     działalności gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia wskazana w § 5 ust. 1, powyższa polisa została dostarczona do Zamawiającego jako potwierdzenie zawartego ubezpieczenia w ww. zakresie i utrzymywana będzie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia OC pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczanego kruszywa pod względem ilości i jakości.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności wagi z dokumentem WZ Zamawiający zapłaci tylko za rzeczywistą ilość dostarczonego kruszywa. Każdy przypadek niezgodności wagi na dokumencie WZ i wagi rzeczywistej stanowić będzie podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej          w wysokości 500 zł o której mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2).

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi odstępstwa dostarczonego kruszywa od opisu przedmiotu zamówienia polegające na:

- Obecności zanieczyszczeń obcych, w szczególności: azbest, popioły, metale, szkło;

- obecności w kruszywie kruszyw sztucznych i/lub pochodzących z recyklingu,

- obecności w kruszywie domieszek z gliny i/lub piasku,

- odmówi przyjęcia towaru.

- Zamawiający każdorazowo może dokonać badania jakości dostarczonego kruszywa przez niezależne laboratorium.

- Próbki kruszywa będą pobierane przy rozładunku przez pracownika Zamawiającego w obecności pracownika Wykonawcy. Pobrane	próbki będą dostarczone niezwłocznie do laboratorium.

- Przedstawiciel Wykonawcy ma prawo uczestniczyć przy procedurze transportu i przekazania do badania próbki kruszywa do laboratorium.

- Stwierdzenie w sprawozdaniu z badan, iż próbka kruszywa jest niezgodna w stosunku do wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowić będzie każdorazowo podstawę do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 500 zł o której mowa w § 7 ust. 2 pkt. 3), a także Zamawiający na prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami dokonanego badania.

§ 2

Termin wykonania dostawy: 3 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………………….

§ 3

- Przedstawicielem   Wykonawcy   w   trakcie   realizacji   przedmiotu   umowy   tj.   osobą upoważnioną   do   podpisania   protokołu   odbioru oraz bieżących kontaktów będzie Pan/i ………………….(tel.…………..).

- Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru oraz bieżących kontaktów będzie Natalia Sobieraj (tel. 48 621 70 02 wew. 213.)

- W wypadku konieczności zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2, nie jest konieczna zmiana niniejszej Umowy.

- Strony dopuszczają wzajemną korespondencje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamawiający wskazuje, że jego adres e-mail właściwy do korespondencji to gmina@magnuszew.pl Wykonawca wskazuje, że jego adres e-mail właściwy do korespondencji to: …………………………………………

- Adresy wskazane na wstępie Umowy są właściwe do doręczeń. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o zmianie adresu właściwego do korespondencji, pod rygorem uznania pisma wysłanego na ostatnio wskazany adres za skutecznie doręczone.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę:

………………….. zł brutto (słownie: ……………………………….)

wartość podatku VAT …………………. zł wg stawki podatku VAT ……….%

netto bez VAT…………………………. Zł

- Ceny jednostkowe netto wymienione w ust. 1 obejmują wynagrodzenie za wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy tj. zakup wraz z załadunkiem, transportem, rozładunkiem kruszywa.

- Po stronie wykonawcy leżą wszystkie koszty związane z tzw. cyklem życia przedmiotu zamówienia i Wykonawca powinien je uwzględnić w wycenie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić protokół odbioru za zrealizowanie dostawy wraz z dokumentami WZ. Faktura bez załączonych ww. dokumentów nie będzie przyjęta do realizacji.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowane dostawy danego rodzaju   kruszywa    stanowiące   iloczyn    ceny    jednostkowej    za   tonę    wskazanej w formularzu ofertowym   oraz   ilości   ton   dostarczonego   i   odebranego   kruszywa. Termin zapłaty wynosi  30 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz załącznikami, o których mowa w ust. 4.

- Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na   cesję  wierzytelności   wynikających  z  niniejszej umowy.

§ 5

- Zakazana  jest  istotna  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy poniżej wartości minimalnej wskazanej w § 2, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym     lub     wystąpiły     nieprzewidziane przez zamawiającego w dniu ogłaszania postępowania okoliczności             o charakterze finansowym, ekonomicznym lub społecznym, które powodują, że dostawa     w minimalnym zakresie prowadziłaby do nieefektywnych wydatków publicznych;

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

- działania siły wyższej, uniemożliwiającej dostawę i rozładunek przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie,

- niewykorzystania zakresu świadczenia w terminie umownym (możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu wykorzystania maksymalnego zakresu świadczenia);

- zmiana kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zmiany     umowy     przewidziane     w     ust.     2     dopuszczalne     są     na      następujących
warunkach:

- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu	publicznego, społecznego, finansowego lub ekonomicznego zamawiającego

- ad pkt. 2) - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

- lit a) - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- lit. b) - o okres do wyczerpania zakresu świadczenia wynikającego z umowy.

- ad pkt 3) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę dla dostaw realizowanych po wejściu w życie nowych przepisów - zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzającymi zmiany w przepisach.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Zmiana danych teleadresowych Wykonawcy, w tym numeru konta  bankowego nie stanowi zmiany umowy.

§ 6

- Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu zleconych dostaw w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki                  w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3;

- za każdorazową niezgodność wagi rzeczywistej kruszywa z dokumentem WZ w wysokości 500 zł;

- za każdorazową niezgodność próbki kruszywa w stosunku do wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 2 w wysokości 500 zł,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości

- 00 zł.

- Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do maksymalnej wysokości 10 000 zł.

- Naliczoną przez Zamawiającego karę umowną Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. W przypadku niewywiązania  się  przez  Wykonawcę  z  terminu  określonego  w  zdaniu  pierwszym należność   z   tytułu   kary   umownej   może zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

- W przypadku powstania szkody, w tym wyrządzonej osobom trzecim w trakcie wykonywania dostaw będących przedmiotem umowy – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zaistniałe szkody, łącznie ze skutkami finansowymi.

- W przypadku, gdy szkoda wyrządzona Zamawiającemu będzie wyższa niż wysokość kary umownej, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- W przypadku niepodjęcia zleconych dostaw przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy wykonawcy w przypadku, gdy:

- wykonawca nie wykona minimum dwóch zleceń;

- wykonawca wykona minimum dwa zlecenia w warunkach zwłoki,

- wykonawca minimum dwukrotnie dostarczy kruszywo niespełniające wymogów wynikających z umowy,

- wykonawca będzie wykonywał umowę niezgodnie z jej warunkami i nie zaprzestanie takiego sposobu wykonywania umowy pomimo upływu terminu wyznaczonego przez zamawiającego.

- Odstąpienie od umowy może być wykonane w ciągu 60 dni od momentu pozyskania
informacji o podstawach odstąpienia.

§ 7

Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych z jego strony w następujących sytuacjach: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy        w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od podjęcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 8

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

- Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,

- do zabezpieczenia	przetwarzanych danych,	poprzez	stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa      w art. 32 Rozporządzenia,

- dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

- do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

- zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

- Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informują o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

- Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących    przetwarzania    danych    osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

§ 9

- Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Zał. Nr 1- Specyfikacja Warunków Zamówienia

- Zał. Nr 2 Oferta Wykonawcy.

§ 10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

KONTRASYGNTA